**Практична робота №5**

**Використання графічних методів ідентифікації ризиків. Дерево проблем.**

**Мета роботи:** отримати навички ідентифікації ризиків з використанням дерева проблем.

**Завдання:**

1. Ознайомитись з теоретичним матеріалом розділу «Ідентифікація ризиків».
2. За основу роботи береться проект з практичної роботи №2 та фактори, визначені в роботах №3-4.
3. Скласти дерева проблем, враховуючи визначені раніше зв’язки.
4. Проаналізувати отримані дерева проблем на коректність з точки зору використання цього методу:
   * якщо дерево не має «коренів» (причин), то проблему неможливо вирішити;
   * якщо дерево не має «крони» (наслідків), то неможливо оцінити показники ефективності вирішення проблеми;
   * якщо дерево містить всього 3 рівня, то воно не повною мірою відображає ситуацію.
5. Виправити побудовані дерева, додавши необхідні факти (зверніть увагу, що в результаті виправлення, в деяких випадках може змінитись сама проблема – вона може перейти в «крону» чи в «корені» дерева!).