**Практична робота №9**

**Планування реагування на негативні ризики.   
Визначення стратегій реагування та заходів.**

**Мета роботи:** отримати практичні навички визначення стратегій реагування на негативні ризики та заходів реагування.

**Завдання:**

1. Для кожного негативного ризику з реєстру, сформованого та уточненого в попередніх практичних роботах спланувати відповідні стратегії реагування на ризик та описати заходи, які треба реалізувати до та після виникнення ризику.
2. Визначити відповідальних осіб та необхідні ресурси для реалізації заходів.
3. Доповнити справа таблицю реєстру ризиків з практичної роботи №8 наступними стовпчиками та заповнити їх даними ***тільки для негативних ризиків***:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ризик | … | Стратегія | Заходи ДО виникнення ризику | | | | Заходи ПІСЛЯ виникнення ризику | | | |
| Заходи | Відповідальні особи | Необхідні ресурси | Заходи | | Відповідальні особи | Необхідні ресурси |
|  |  | Avoid |  |  |  |  | |  |  |
| Mitigate |  |  |  |  | |  |  |
| Accept |  |  |  |  | |  |  |
| Transfer |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | Avoid |  |  |  |  | |  |  |
| Mitigate |  |  |  |  | |  |  |
| Accept |  |  |  |  | |  |  |
| Transfer |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

***Важливо!***

* Для кожного негативного ризику бажано проаналізувати можливість застосування ВСІХ стратегій, навіть якщо відповідно до якоїсь стратегії не передбачається чи неможливо провести якісь заходи (в останньому випадку поставте прочерки у відповідних комірках).
* При визначенні ресурсів рекомендується розділити їх по відповідним категоріям (гроші, час, люди тощо).